PROGRESS REPORT 1

Mobile Programming — CampuShift (Kelompok 3)

| Proyek | CampuShift - Aplikasi Mobile Pengalihan Barang Bekas Antar Mahasiswa yang Aman dan Tepercaya |
| --- | --- |
| Anggota | Muhammad Racha Ardiwinata (2411522020) — Modul 5: Hibah & Klaim Bayu Mutawakkil (2411522023) — Modul 2: Safe-Meet Point & Pertemuan Muhammad Habib (2411522024) — Modul 3: Barter & Cash Top-Up Naufal Baihaqi Zachwan (2411522025) — Modul 1: Listing & Kondisi Fisik Fadel Muhammad (2411522029) — Modul 4: Serah Terima QR & Reputasi |
| Mata Kuliah | Mobile Programming |
| Tanggal Laporan | 18 Oktober 2026 |
| Repository | github.com/muhammadhabib16/CampusShift |

## Ringkasan

Laporan ini menggambarkan kondisi aplikasi pada 18 Oktober 2026, berdasarkan kode di branch main dan branch modul tiap anggota. Acuan spesifikasinya adalah PRD v1.3 (docs/prd.md). Ringkasnya:

- Fondasi aplikasi sudah berjalan di main: splash, onboarding, registrasi dan login yang terhubung ke backend, navigasi bawah 4 tab, serta alur pengajuan barter (Modul 3) dengan validasi, loading state, dan umpan balik.

- Dua modul berkembang paling jauh di branch masing-masing. Modul 2 (Bayu) memiliki alur titik temu dan jadwal pertemuan lengkap dengan peta dan GPS. Modul 4 (Fadel) memiliki layar QR serah terima dengan pembuatan dan pembatalan sesi token, serta unit test yang lulus.

- Modul 1 (Naufal) dan Modul 5 (Racha) sudah memiliki struktur MVVM dan layar-layarnya (Modul 1: katalog, detail, dan tambah listing dengan kamera), tetapi belum dirangkai ke navigasi aplikasi. Modul 5 juga masih mengikuti PRD versi lama.

- Branch main, modul-bayu, modul-fadel, dan modul-racha lolos flutter analyze tanpa masalah; modul-naufal tanpa error tetapi masih memiliki 21 temuan ringan. Tim sudah melakukan code audit dan tiga refactoring yang dapat ditelusuri di riwayat commit.

| Bagian | Branch | Status | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendukung: Autentikasi & Profil | main | Sebagian berjalan | Login & registrasi ke backend; profil masih statis |
| M1 Listing & Kondisi Fisik (Naufal) | modul-naufal | Berjalan (UI & MVVM), belum dirangkai & belum di-merge | API /api/items (backend belum tersedia) |
| M2 Safe-Meet Point & Pertemuan (Bayu) | modul-bayu | Berjalan, belum di-merge | Lokal (data contoh di aplikasi) |
| M3 Barter & Cash Top-Up (Habib) | main | Berjalan (UI & alur pengajuan) | Dummy di aplikasi |
| M4 Serah Terima QR & Reputasi (Fadel) | modul-fadel | Berjalan, belum di-merge | API dengan cadangan mode lokal |
| M5 Hibah & Klaim (Racha) | modul-racha | Kode awal, belum terintegrasi | Klien API (belum dirangkai) |

# 1. Progress Aplikasi

## 1.1 Gambaran Umum

Aplikasi dibangun dengan Flutter (Android) dan pola MVVM (views/, viewmodels/, models/, services/). Setiap anggota mengerjakan modulnya di branch modul-[nama], lalu menggabungkannya ke main melalui Pull Request. Sampai laporan ini dibuat, yang sudah tergabung di main adalah modul pendukung (autentikasi), Modul 3, dan dokumen proyek. Modul 1, 2, 4, dan 5 masih berada di branch masing-masing.

Kualitas kode diperiksa pada saat laporan dibuat:

| Branch | flutter analyze | Test |
| --- | --- | --- |
| main | No issues found | — |
| modul-naufal | 21 temuan: 0 error, 1 warning, 20 info (lihat audit A9) | — |
| modul-bayu | No issues found | — |
| modul-fadel | No issues found | 5 test lulus (test/handover_test.dart) |
| modul-racha | No issues found | — |

## 1.2 Fitur & Screen yang Sudah Selesai

Modul Pendukung — Autentikasi & Navigasi (main)

| Screen / Fitur | Interaksi, State & Navigasi | Data |
| --- | --- | --- |
| Splash Screen | Animasi fade + scale, otomatis pindah ke Onboarding setelah 3 detik | — |
| Onboarding | Slide halaman, tombol lanjut ke Login | — |
| Registrasi | Form NIM, nama, email, kata sandi; validasi field kosong; loading; pesan dari server ditampilkan via SnackBar; kembali ke Login bila sukses | POST /api/auth/register |
| Login | Validasi field kosong, loading, pesan gagal/sukses; token JWT dan data pengguna disimpan dengan shared_preferences; pindah ke MainScreen | POST /api/auth/login |
| MainScreen | Navigasi bawah 4 tab (Beranda, Katalog, Barter, Profil) dengan IndexedStack sehingga state tiap tab tetap terjaga | — |

Modul 3 — Barter & Cash Top-Up (Habib, main)

| Screen / Fitur | Interaksi, State & Navigasi | Data |
| --- | --- | --- |
| Pilih Barang untuk Barter (bottom sheet) | Muncul saat barang di Beranda diketuk; memilih satu barang sendiri dengan RadioGroup; tombol Konfirmasi Pilihan menuju form negosiasi | Dummy |
| Form Tawaran & Negosiasi | Input nominal cash top-up dengan validasi (kosong/negatif ditolak), loading state saat mengirim, SnackBar sukses, lalu kembali ke layar sebelumnya | Simulasi pengiriman |
| Daftar Tawaran (tab Barter) | Daftar tawaran beserta status | Dummy |
| Konfirmasi Kesepakatan | Tampilan "Asset Terkunci" dan tombol Setuju & Kunci Kesepakatan; layar sudah ada tetapi belum dibuka dari layar mana pun | Dummy |

Modul 1 — Listing & Kondisi Fisik (Naufal, modul-naufal)

| Screen / Fitur | Interaksi, State & Navigasi | Data |
| --- | --- | --- |
| Tambah Listing | Foto diambil langsung dari kamera (image_picker, ImageSource.camera) dengan kompresi imageQuality: 70; validasi minimal 2 foto (maksimal 3), judul minimal 5 karakter, deskripsi minimal 20 karakter; pilihan kategori, tipe Jual/Hibah (harga otomatis Rp0 untuk Hibah), opsi Terbuka untuk Barter, dan kondisi; loading state dan SnackBar galat | POST /api/items (multipart foto) |
| Katalog | Pencarian kata kunci, filter kategori dan tipe listing, loading dan pesan galat; mengetuk barang membuka detail | GET /api/items |
| Detail Barang | Foto, informasi barang, label Terbuka Barter; tombol Tukar (Barter), Ajukan COD Temu, atau Ajukan Klaim sesuai tipe (navigasi ke modul lain masih TODO) | Dari katalog |
| Arsitektur | ItemModel, ItemService (token JWT di header), ItemViewModel (ChangeNotifier + provider) | — |

Modul 2 — Safe-Meet Point & Pertemuan (Bayu, modul-bayu)

| Screen / Fitur | Interaksi, State & Navigasi | Data |
| --- | --- | --- |
| Direktori Titik Temu | 5 titik temu COD resmi di sekitar kampus Unand dalam bentuk daftar dan peta visual (flutter_map, tile OpenStreetMap, dipusatkan ke area Unand); lokasi pengguna dari GPS (geolocator) dengan penanganan izin ditolak/GPS mati; jarak dihitung dengan formula Haversine dan diurutkan dari yang terdekat (kembali ke urutan nama bila lokasi tidak tersedia) | Lokal |
| Detail Titik Temu | Informasi jam operasional, patokan, dan fitur keamanan; tombol Buka Rute ke Google Maps (dengan cadangan geo: dan peta web) | Lokal |
| Form Ajukan/Ubah Pertemuan | Memilih titik temu dan waktu dengan validasi waktu minimal 1 jam dan maksimal 14 hari ke depan | Lokal |
| Pertemuan Saya & Detail Pertemuan | Daftar pertemuan; aksi konfirmasi, tolak (dengan alasan), batalkan, dan hapus; peta lokasi pertemuan | Lokal (MeetupRepository) |

Modul 4 — Serah Terima QR & Reputasi (Fadel, modul-fadel)

| Screen / Fitur | Interaksi, State & Navigasi | Data |
| --- | --- | --- |
| Serah Terima QR (FR-17) | Membuat sesi token acak sekali pakai berlaku 5 menit dan menampilkannya sebagai QR (qr_flutter); hitung mundur per detik; cek status token berkala setiap 3 detik; membatalkan sesi QR (Delete) | POST /api/handover/... dengan JWT; otomatis memakai mode lokal bila server tidak aktif |
| Akses ke layar QR | Dari menu Profil dan dari daftar tawaran barter. Tombol Setuju & Kunci Kesepakatan di layar konfirmasi barter juga sudah diarahkan ke layar ini (layar konfirmasinya sendiri belum terhubung ke alur). | — |
| Unit & widget test | Pengujian masa berlaku token 5 menit, Create, Delete, cek status, dan render layar | 5/5 lulus |

Modul 5 — Hibah & Klaim (Racha, modul-racha)

| Komponen | Isi | Status |
| --- | --- | --- |
| Model | SocialGrant, GrantClaim (urgensi Mendesak/Sedang/Rendah) dengan fromJson/toJson | Ada |
| Service | ApiClient (token disuntikkan agar low coupling), SocialGrantService, GrantClaimService, GrantNotificationService (flutter_local_notifications) | Ada, belum dirangkai ke server |
| ViewModel | SocialGrantViewModel, GrantClaimViewModel (ChangeNotifier), termasuk validasi justifikasi minimal 100 karakter | Ada |
| Screen | Katalog Hibah, Ajukan Klaim, Daftar/Detail Klaim, Digital Claim Pass | Ada, belum dapat dibuka dari aplikasi |

## 1.3 Fitur & Screen yang Masih Dalam Proses atau Belum Dikerjakan

| Modul | Masih Dalam Proses | Belum Dikerjakan |
| --- | --- | --- |
| Pendukung | Profil masih menampilkan data statis | Auto-login dengan token tersimpan; logout yang menghapus token; edit profil + foto kamera |
| M1 (Naufal) | Merangkai modul ke aplikasi: ItemViewModel belum didaftarkan sebagai Provider di main.dart, tab Katalog di main masih "Segera Hadir", dan navigasi ke Tambah Listing masih dikomentari | Filter rentang harga, sunting & hapus listing, halaman Barang Saya, Listing Stale Alert, mode data lokal selama backend Items belum siap; merge ke main |
| M2 (Bayu) | Koneksi ke backend (data masih di MeetupRepository lokal; pengguna login masih ditulis langsung di kode) | Meeting Reminder (notifikasi terjadwal); merge ke main |
| M3 (Habib) | Pemisahan UI dan logika ke Model–Service–ViewModel | Menghubungkan layar konfirmasi ke alur, koneksi backend, dual-confirmation antar dua akun, asset locking, hapus/batal tawaran, Barter Alert |
| M4 (Fadel) | Integrasi dengan server sungguhan (saat ini dapat memakai mode lokal) | Pemindai QR (mobile_scanner) dan verifikasi, riwayat & bukti serah terima, ulasan & reputasi, Handover Success Alert; merge ke main |
| M5 (Racha) | Penyesuaian ke PRD v1.3 | Merangkai Provider & navigasi di aplikasi; koneksi backend; menghapus Digital Claim Pass dan rekaman suara (di luar scope PRD v1.3); memakai listing Hibah dari M1 |

## 1.4 Flow Utama yang Sudah Dapat Berjalan

| Flow | Branch | Langkah | Prasyarat |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Masuk aplikasi | main | Splash → Onboarding → Registrasi akun → Login → MainScreen dengan 4 tab | Backend autentikasi berjalan (emulator mengakses 10.0.2.2) |
| B. Pengajuan barter | main | Beranda → ketuk barang → pilih barang sendiri → Konfirmasi Pilihan → isi cash top-up → validasi → loading → SnackBar sukses → kembali | Sudah login |
| C. Titik temu & pertemuan | modul-bayu | Beranda → Direktori Titik Temu (peta + jarak GPS) → detail titik → Ajukan Pertemuan → Pertemuan Saya → detail → konfirmasi/tolak/batal/hapus → Buka Rute | Izin lokasi (opsional; tanpa izin daftar tetap tampil) |
| D. Sesi QR serah terima | modul-fadel | Profil → Serah Terima QR → token & hitung mundur 5 menit → status dicek berkala → batalkan atau buat ulang sesi | Berjalan dengan atau tanpa backend (mode lokal) |

Panduan demo langsung: jalankan backend autentikasi, lalu flutter run pada emulator Android. Gunakan branch sesuai kolom di atas untuk masing-masing flow. Layar Modul 1 dan Modul 5 sudah ada di branch masing-masing, tetapi belum dapat dibuka dari alur aplikasi sampai dirangkai ke navigasi.

## 1.5 Pekerjaan Berikutnya

| Prioritas | Pekerjaan | PJ | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Merge modul-bayu dan modul-fadel ke main melalui PR secara berurutan, lalu menyelesaikan konflik di home_screen.dart | Bayu, Fadel, Habib | 20 Okt |
| 2 | Menyatukan alamat server (base URL dan port) ke satu konfigurasi bersama | Bayu, Habib | 20 Okt |
| 3 | Merangkai Modul 1 ke aplikasi (Provider di main.dart, tab Katalog, navigasi Tambah Listing) dan menyiapkan mode data lokal selama backend Items belum siap, karena Items menjadi dasar seluruh jalur transaksi | Naufal (backend Items: Bayu) | 22 Okt |
| 4 | Melengkapi autentikasi: auto-login, logout menghapus token, profil dari data akun | Semua | 22 Okt |
| 5 | Menyesuaikan Modul 5 ke PRD v1.3 dan merangkainya ke navigasi aplikasi | Racha | 25 Okt |
| 6 | Model–Service–ViewModel Modul 3, lalu koneksi API barter | Habib | 26 Okt |
| 7 | Pemindai QR, Meeting Reminder, dan notifikasi tiap modul | Fadel, Bayu, semua | Sesuai timeline (s.d. 11 Nov) |

# 2. Kendala & Solusi

| No. | Masalah | Penyebab | Solusi | Hasil | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dosen menilai scope PRD awal terlalu luas, notifikasi belum konsisten dengan batasan teknis, dan peran pengguna belum jelas | PRD v1.0 memasukkan marketplace, peta persebaran, barter, hibah, QR terenkripsi, dan notifikasi instan sekaligus | PRD direvisi menjadi v1.1–v1.3: satu masalah utama dengan tiga jalur dalam satu alur, peran Pemilik/Peminat, notifikasi tiga jenis pemicu, prioritas [W]/[O], dan fitur yang tidak esensial dipangkas | Setiap anggota tetap memegang satu modul dengan CRUD dan notifikasi, tetapi beban kerja lebih realistis | Selesai |
| 2 | Notifikasi antar pengguna tidak dapat dikirim instan | Proyek dilarang memakai Firebase/FCM, sedangkan flutter_local_notifications hanya berjalan di perangkat sendiri | Notifikasi dibedakan menjadi terjadwal lokal, langsung lokal, dan berbasis sinkronisasi (aplikasi memeriksa server saat aktif) | Desain notifikasi sesuai batasan teknis dan sudah tercatat di PRD 2.8 | Selesai (desain), implementasi berjalan |
| 3 | Aplikasi gagal dikompilasi setelah modul autentikasi digabung ke main: Target of URI doesn't exist: 'services/auth_service.dart' | Layar login/registrasi dibuat ketika file layar masih di lib/; setelah restrukturisasi MVVM file pindah ke lib/views/, sehingga path import relatif menjadi salah | Import diperbaiki menjadi ../services/auth_service.dart dan import yang tidak terpakai dihapus (commit 786ef00) | flutter analyze dari 4 error menjadi "No issues found" | Selesai |
| 4 | Peringatan API usang pada pemilihan barang barter (groupValue/onChanged pada Radio) | API tersebut dinyatakan deprecated sejak Flutter 3.32 | Dimigrasi ke RadioGroup (lihat refactoring R2) | Peringatan hilang, perilaku tetap sama | Selesai |
| 5 | Login bergantung pada backend dan alamat server berbeda untuk tiap lingkungan (emulator, web, HP fisik) | Emulator Android mengakses komputer lewat 10.0.2.2, web lewat localhost, sedangkan HP fisik memerlukan IP jaringan atau adb reverse | Bayu menambahkan deteksi platform dengan kIsWeb; Fadel menambahkan mode lokal di HandoverService agar layar tetap dapat diuji saat server mati | Pengembangan UI tidak terhambat server; namun ditemukan port yang belum seragam (lihat audit A2) | Sebagian, dilanjutkan |
| 6 | Modul saling bergantung, sementara API Items (Modul 1) belum tersedia | Seluruh jalur transaksi membutuhkan item_id dari Modul 1; layar Modul 1 sudah memanggil /api/items, tetapi backend-nya belum dibuat | Setiap modul dikembangkan dengan data lokal/dummy (Bayu: repository lokal, Fadel: mode lokal, Habib: data dummy), sehingga pengerjaan berjalan paralel | Modul 2, 3, dan 4 dapat didemonstrasikan tanpa menunggu API Items | Berjalan; integrasi menunggu API Items |
| 7 | Modul 5 masih memuat fitur yang sudah dikeluarkan dari scope (Digital Claim Pass, rekaman suara dengan paket record) | Modul dikerjakan 5 Oktober, sebelum revisi PRD (11–13 Oktober) | Penyesuaian ke PRD v1.3: fitur tersebut dihapus dan barang hibah memakai listing Modul 1 | — | Direncanakan |
| 8 | Dua branch mengubah file yang sama (home_screen.dart di modul-bayu dan modul-fadel); modul-fadel juga menyentuh layar barter untuk integrasi | Titik masuk fitur ditempatkan di Beranda/Profil oleh beberapa anggota | Merge dilakukan berurutan lewat PR dan dikoordinasikan di grup sesuai TEAM_GUIDELINES | — | Direncanakan (prioritas 1) |

# 3. Code Audit & Refactoring

## 3.1 Metode Audit

Audit dilakukan pada 13–18 Oktober 2026 terhadap main dan seluruh branch modul dengan cara:

- Menjalankan flutter analyze dan test di setiap branch.

- Memeriksa kepatuhan terhadap arsitektur MVVM dan aturan low coupling di docs/TEAM_GUIDELINES.md.

- Mencari kode berulang, file yang terlalu panjang, nilai konfigurasi yang tersebar, dan ketidaksesuaian dengan PRD v1.3.

## 3.2 Temuan Audit

| ID | Temuan | Lokasi | Dampak | Tindak Lanjut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Data dummy dan logika (validasi, simulasi kirim) berada langsung di dalam View tanpa ViewModel | home_screen.dart baris 301; barter_list_screen.dart baris 54; barter_item_selection_sheet.dart baris 23; barter_negotiation_screen.dart | Melanggar MVVM, sulit dihubungkan ke API, dan sulit diuji | Refactoring Modul 3 ke Model–Service–ViewModel |
| A2 | Alamat server ditulis berulang di beberapa service dengan port berbeda | auth_service.dart (main: 3000, modul-bayu: 5000); handover_service.dart (3000); item_service.dart (3000) | Koneksi gagal setelah branch digabung | Satu konfigurasi/ApiClient bersama (dapat memakai ApiClient dari Modul 5 sebagai dasar) |
| A3 | AuthService mengurus panggilan HTTP sekaligus penyimpanan token, dan mengembalikan Map alih-alih model | lib/services/auth_service.dart | Tanggung jawab bercampur, rawan salah ketik kunci | Pisahkan penyimpanan sesi dan tambahkan model User |
| A4 | File layar sangat panjang | serah_terima_qr_screen.dart (1.623 baris), safe_meet_directory_screen.dart (721), meetup_form_screen.dart (602) | Sulit dibaca dan dijelaskan saat code review | Dipecah menjadi widget-widget kecil |
| A5 | Logout hanya berpindah ke Login tanpa menghapus token; isLoggedIn() tidak dipakai | profile_screen.dart baris 130 | Tidak memenuhi AC-A3/AC-A4 PRD | Perbaikan bug (bukan refactoring) |
| A6 | Pengguna login ditulis langsung di repository | meetup_repository.dart (currentUserId = 1) | Belum memakai sesi login sesungguhnya | Ambil dari sesi Modul Pendukung |
| A7 | Fitur di luar scope PRD v1.3 | modul-racha: paket record (mikrofon), Digital Claim Pass | Bertentangan dengan batasan hardware PRD | Lihat Kendala No. 7 |
| A8 | Struktur folder belum MVVM, import rusak, API usang, context dipakai setelah sheet ditutup | lib/, login_screen.dart, register_screen.dart, barter_item_selection_sheet.dart | Kode sulit dikembangkan, error kompilasi, peringatan analyzer | Sudah di-refactor: R1–R3 di bawah |
| A9 | Temuan analyzer di Modul 1: import tidak terpakai, API usang (Radio.groupValue/onChanged, DropdownButtonFormField.value, Switch.activeColor, withOpacity), dan if tanpa kurung kurawal | modul-naufal: item_service.dart, item_viewmodel.dart, add_listing_screen.dart, catalog_screen.dart, item_detail_screen.dart | Peringatan analyzer dan risiko saat Flutter diperbarui | Diperbaiki dengan pola yang sama seperti R2 (RadioGroup) dan withValues() sebelum merge |

## 3.3 Refactoring yang Sudah Dilakukan (Before–After)

### R1. Restrukturisasi Folder ke Pola MVVM (commit 93fdca4)

Masalah: semua layar berada langsung di lib/ bercampur dengan main.dart. Tidak ada tempat yang jelas untuk ViewModel, model, dan service, padahal TEAM_GUIDELINES mewajibkan MVVM.

Sebelum:

lib/ ├── main.dart // import 'splash_screen.dart'; ├── home_screen.dart ├── login_screen.dart ├── main_screen.dart ├── onboarding_screen.dart ├── profile_screen.dart ├── register_screen.dart └── splash_screen.dart

Sesudah:

lib/ ├── main.dart // import 'views/splash_screen.dart'; └── views/ // hanya kode UI ├── home_screen.dart ├── login_screen.dart ├── main_screen.dart ├── onboarding_screen.dart ├── profile_screen.dart ├── register_screen.dart └── splash_screen.dart

Alasan dan hasil: isi file layar tidak diubah (hanya dipindahkan), sehingga fungsi aplikasi tetap sama. Lapisan UI kini terpisah, dan struktur ini menjadi dasar folder berikutnya: services/ (integrasi API, PR #2) serta subfolder per modul seperti views/barter/ dan views/safe_meet/. Setelah restrukturisasi, import relatif di layar autentikasi sempat salah alamat dan diperbaiki di commit 786ef00 (Kendala No. 3).

### R2. Migrasi Pemilihan Barang dari Radio Usang ke RadioGroup (commit 786ef00)

Masalah: setiap Radio menyimpan sendiri groupValue dan onChanged, yang sudah deprecated sejak Flutter 3.32. flutter analyze menampilkan peringatan, dan logika perubahan pilihan tersebar di setiap item.

Sebelum (barter_item_selection_sheet.dart):

ListView.separated( itemBuilder: (context, index) { ... Radio<int>( value: index, groupValue: _selectedIndex, // deprecated onChanged: (value) { // deprecated, ditulis di setiap item setState(() { _selectedIndex = value!; }); }, activeColor: const Color(0xFF0D9488), ), }, )

Sesudah:

RadioGroup<int>( groupValue: _selectedIndex, // state pilihan dikelola di satu tempat onChanged: (value) { setState(() { _selectedIndex = value!; }); }, child: ListView.separated( itemBuilder: (context, index) { ... Radio<int>( value: index, // item hanya mendeklarasikan nilainya activeColor: const Color(0xFF0D9488), ), }, ), )

Alasan dan hasil: perilaku pemilihan barang tetap sama, tetapi pengelolaan pilihan kini berada di satu tempat (RadioGroup), item lebih sederhana, dan peringatan analyzer hilang.

### R3. Navigasi Aman dari Bottom Sheet dan Pembersihan Import (commit 786ef00)

Masalah: setelah Navigator.pop(context) menutup bottom sheet, context milik sheet tersebut dipakai lagi untuk Navigator.push. context itu sedang dilepas dari pohon widget, sehingga berpotensi error. Selain itu ada import yang tidak terpakai.

Sebelum:

import 'barter_confirmation_screen.dart'; // tidak terpakai (barter_negotiation_screen.dart) import 'main_screen.dart'; // tidak terpakai (register_screen.dart) onPressed: () { Navigator.pop(context); // Close sheet Navigator.push( context, // context sheet yang sudah ditutup MaterialPageRoute(builder: (context) => const BarterNegotiationScreen()), ); },

Sesudah:

onPressed: () { // Ambil Navigator sebelum sheet ditutup, karena context sheet tidak lagi aktif setelah pop final navigator = Navigator.of(context); navigator.pop(); // Close sheet navigator.push( MaterialPageRoute(builder: (context) => const BarterNegotiationScreen()), ); },

Alasan dan hasil: alur tetap sama (sheet tertutup lalu form negosiasi terbuka), tetapi tidak lagi bergantung pada context yang sudah tidak aktif. Import yang tidak dipakai dihapus sehingga ketergantungan antar file lebih jelas.

## 3.4 Refactoring Berikutnya (Berdasarkan Temuan Audit)

- A1 → Modul 3 ke MVVM: data dan validasi dipindahkan dari View ke BarterDeal (model), BarterService (API/mock), dan BarterViewModel.

- A2 → Konfigurasi server bersama: satu ApiClient untuk base URL, header JWT, dan batas waktu request, dipakai semua service.

- A3 → Pemisahan AuthService: penyimpanan sesi dipisah dan model User ditambahkan.

- A4 → Pemecahan layar panjang: serah_terima_qr_screen.dart dan layar Modul 2 dipecah menjadi widget kecil.

# 4. Koordinasi Tim

## 4.1 Pembagian Pekerjaan

| Anggota | Modul Flutter | Backend | Tanggung Jawab Tambahan |
| --- | --- | --- | --- |
| Naufal Baihaqi Zachwan | M1 Listing & Kondisi Fisik | — | UI autentikasi (bersama) |
| Bayu Mutawakkil | M2 Safe-Meet Point & Pertemuan | Ya (Items, Meetups, Handover & Reviews) | Integrasi autentikasi ke backend |
| Muhammad Habib | M3 Barter & Cash Top-Up | Ya (Safe-Meet, Barter, Claims, sinkronisasi) | Repository, PRD, timeline, panduan tim, review & merge PR |
| Fadel Muhammad | M4 Serah Terima QR & Reputasi | — | UI autentikasi (bersama) |
| Muhammad Racha Ardiwinata | M5 Hibah & Klaim | — | AuthService (bersama) |

Rincian jadwal dan to-do tiap anggota ada di docs/CampuShift_Timeline_v4.xlsx.

## 4.2 Progress dan Kontribusi Masing-Masing Anggota

Kontribusi diambil dari riwayat commit repository per 18 Oktober 2026.

| Anggota | Bukti Kontribusi (commit) | Progress |
| --- | --- | --- |
| Bayu Mutawakkil | 881fe16, 2c3a16b (splash, onboarding, login, register); e635b5f (integrasi login & register dengan backend, PR #2); 4289fb5, 72b4cbc (pembaruan AuthService & layar autentikasi); f3d8713 (Modul 2: 5 layar safe-meet, model, LocationService, MapsLauncherService, HaversineHelper, MeetupRepository) | Modul 2 paling lengkap, belum terhubung backend dan belum di-merge |
| Muhammad Habib | 44dee78 (inisialisasi repository); 93fdca4 (restrukturisasi MVVM & folder docs); 9c8ad1c, fa3f845, 786ef00 (Modul 3, perbaikan integrasi & refactoring); fe3ab62, 287efa5 (PRD v1.1, timeline v4, README); merge PR #3 dan #4 | Modul 3: UI dan alur pengajuan berjalan di main; MVVM dan backend berikutnya |
| Fadel Muhammad | add87a0 (Modul 4 FR-17: model token, HandoverService dengan mode lokal, layar Serah Terima QR, 5 test, integrasi dari Profil dan layar barter) | FR-17 selesai di branch, FR-18 s.d. FR-21 berikutnya |
| Muhammad Racha Ardiwinata | ebe610d (Modul 5: 2 model, ApiClient, 3 service, 2 ViewModel, 4 layar) | Struktur MVVM ada; perlu disesuaikan ke PRD v1.3 dan dirangkai ke aplikasi |
| Naufal Baihaqi Zachwan | 0deea1a, 18 Okt (Modul 1: ItemModel, ItemService dengan GET katalog dan POST listing multipart, ItemViewModel, serta 3 layar: Katalog, Detail Barang, Tambah Listing dengan kamera dan validasi BR-01 s.d. BR-03) | UI dan MVVM inti selesai di branch; belum dirangkai ke aplikasi dan backend Items belum tersedia |

## 4.3 Cara Tim Berkoordinasi

- Branch per modul dan Pull Request. Setiap anggota bekerja di modul-[nama], dan perubahan masuk ke main hanya lewat PR: #2 (integrasi autentikasi, Bayu), #3 (revisi PRD & timeline, Habib), #4 (Modul 3, Habib).

- Satu acuan bersama. PRD v1.3 (docs/prd.md) menjadi acuan requirement, aturan bisnis, siklus status, dan pembagian CRUD tiap modul. Timeline v4 berisi to-do per anggota.

- Aturan kolaborasi tertulis. docs/TEAM_GUIDELINES.md mengatur penamaan branch, larangan push langsung ke main, MVVM, komunikasi antar modul lewat ID, perubahan status barang hanya oleh server, dan kewajiban AI Usage Log.

- Penanganan pekerjaan yang saling berkaitan:

- Revisi PRD (11–13 Okt): setelah umpan balik dosen, pembagian modul disesuaikan bersama (misalnya listing Hibah dipindah ke Modul 1 dan profil reputasi ke Modul 4) dan dibagikan lewat PR #3.

- Integrasi autentikasi: layar autentikasi dari Bayu digabung lewat PR #2; error import setelah penggabungan diperbaiki Habib di 786ef00.

- Integrasi Modul 3 → Modul 4: Fadel menyambungkan daftar tawaran barter dan tombol Setuju & Kunci Kesepakatan ke layar Serah Terima QR, sesuai urutan alur barter → serah terima. Layar konfirmasi barter (Modul 3) masih perlu dihubungkan ke alur oleh Habib.

- Titik integrasi dari Modul 1: layar Detail Barang milik Naufal sudah menyediakan tombol menuju Modul 3 (Tukar/Barter), Modul 2 (Ajukan COD Temu), dan Modul 5 (Ajukan Klaim); navigasinya disambungkan setelah modul-modul tersebut di-merge.

- Ketergantungan data: sambil menunggu API Items, setiap modul memakai data lokal/dummy dengan bentuk data yang sama seperti rancangan PRD agar mudah diganti ke API.

## 4.4 Catatan Koordinasi untuk Tahap Berikutnya

- Modul 1 baru masuk pada 18 Oktober dan belum dirangkai ke aplikasi, padahal menjadi dasar seluruh jalur transaksi. Perangkaian dan backend Items perlu didahulukan.

- modul-naufal juga mengubah file di docs/ (PDF PRD), sehingga perlu diselaraskan dengan dokumen terbaru di main saat merge.

- modul-bayu dan modul-fadel perlu segera di-merge supaya konflik di home_screen.dart tidak membesar.

- Alamat server perlu disepakati satu (port dan base URL) sebelum integrasi.

- AI Usage Log baru tersedia untuk Habib (docs/ai_logs/habib_logs.md). Anggota lain perlu membuat log masing-masing, dan refactoring di commit 786ef00 perlu dicatat di log Habib.

# Lampiran A: Bukti yang Ditunjukkan Saat Presentasi

| No. | Bukti | Cara Menunjukkan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Flow A dan B berjalan | Demo langsung di emulator dari branch main dengan backend autentikasi aktif |
| 2 | Flow C berjalan | Demo dari branch modul-bayu (peta, jarak GPS, CRUD pertemuan, Buka Rute) |
| 3 | Flow D berjalan | Demo dari branch modul-fadel (QR, hitung mundur, batalkan sesi) dan flutter test (5 lulus) |
| 4 | Kualitas kode | Hasil flutter analyze "No issues found" di setiap branch |
| 5 | Refactoring R1–R3 | git show 93fdca4 dan git show 786ef00 |
| 6 | Koordinasi | Halaman Pull Request #2–#4 dan riwayat commit di GitHub |
| 7 | Tangkapan layar aplikasi | [Sisipkan tangkapan layar: Login, Beranda, Pilih Barang Barter, Form Negosiasi, Direktori Titik Temu, Form Pertemuan, Serah Terima QR; Katalog dan Tambah Listing setelah Modul 1 dirangkai] |