LAMPIRAN A (PEMBARUAN)

Progress Report 1 CampuShift: salin bagian ini ke dokumen utama

# Lampiran A: Bukti Aplikasi Berjalan

Bukti utama berupa rekaman layar per modul (link video) yang menunjukkan interaksi, perubahan state, dan navigasi, dilengkapi tangkapan layar. Rekaman Pendukung memakai login asli ke backend. Rekaman modul lain boleh memakai tombol mode uji (masuk tanpa server, hanya tersedia saat debug) agar demo lebih cepat, dan hal ini disebutkan di kolom keterangan.

| No. | Modul / Alur | Yang Ditunjukkan | Branch | Bentuk & Link |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pendukung: masuk aplikasi (Flow A) | Splash → Onboarding → Registrasi → login asli ke backend → MainScreen; pesan saat login gagal | main | Video + tangkapan layar Login — [link video] |
| 2 | M3 Barter: pengajuan barter (Flow B) | Pilih barang sendiri → top-up dikosongkan (pesan validasi) → isi benar → loading → SnackBar → kembali; tab Barter | main | Video + tangkapan layar form negosiasi — [link video] |
| 3 | M1 Listing | Tambah Listing: foto kamera, simpan dengan 1 foto ditolak, validasi judul/deskripsi; Katalog: pencarian, filter, pesan galat saat server belum tersedia; Detail Barang | modul-naufal | Video + tangkapan layar — direkam setelah modul dirangkai ke navigasi (target 22 Okt) — [link video] |
| 4 | M2 Safe-Meet (Flow C) | Peta & jarak GPS → detail titik → ajukan pertemuan (waktu < 1 jam ditolak) → Pertemuan Saya → konfirmasi/batal/hapus → Buka Rute | modul-bayu | Video + tangkapan layar direktori — [link video] |
| 5 | M4 Serah Terima QR (Flow D) | Layar QR → hitung mundur → batalkan sesi → buat ulang | modul-fadel | Video + tangkapan layar hasil flutter test (5 lulus) — [link video] |
| 6 | M5 Hibah | Katalog hibah → form klaim (justifikasi < 100 karakter ditolak) → daftar/detail klaim | modul-racha | Video + tangkapan layar — direkam setelah Provider dan navigasi dirangkai (target 25 Okt) — [link video] |
| 7 | Kualitas kode | Hasil flutter analyze setiap branch | Semua | Tangkapan layar terminal |
| 8 | Refactoring R1–R3 | Diff before–after commit 93fdca4 dan 786ef00 | main | Tangkapan layar halaman commit di GitHub |
| 9 | Koordinasi tim | Daftar Pull Request #2–#4, daftar branch, riwayat commit | — | Tangkapan layar GitHub |

Catatan: video diunggah ke Google Drive dengan akses "Siapa saja yang memiliki link" atau YouTube (unlisted), lalu link-nya ditempel pada kolom terakhir.